1 项目名称 3

1.1 本周计划 3

1.2 本周实际进度 3

1.3 组员评估 3

1.4 本周总结 4

1.5 下周计划 4

# 项目名称

手机短信

Smart Message Manager

## 本周计划

1. 完成一份完整的项目初步企划书
2. 小组开一个讨论会，内容大致为对企划书的修改和对以后开发过程的大体计划，以及以后的开发中组内分工的问题
3. 小组中所有成员完成必要软件的安装
4. 小组中所有成员完成对开发IDE的初步入门，达到可以在Visual Studio中写出简单结构的程序
5. 开始编写第一代详细需求分析

## 本周实际进度

1. 项目企划书已完成
2. 小组讨论会预计在今晚召开，大家都有空，预计效果应该不错
3. 由于本周程设考试，占用了一些时间，部分组员未能完成软件的安装，此项工作在下周必须完成
4. 基本所有组员都以看书的方式对Visual Studio有了一定的了解
5. 本周课务较繁忙，未能开始编写第一代详细需求分析

## 组员评估

1. 唐大伟

对自己不是很满意，工作效率不是很高，也许是第一次参加这样的项目不是很适应吧。另外我的知识方面还有待补充。为了做出较好的软件，我在软件工程方法与架构方面还有待学习和提高。

1. 卢俊

由于我的工作任务还没有正事分配，因此他就在自学C#，也没有什么其它的事情

1. 杨威

学习比较积极，不过他还有另一个项目需要做（虽然也没开始，但是需要自学C++，占用了一部分时间）

1. 赵志强

他在学习上花的时间比较多，加上正式的组员分工未出来，因此花的时间也不是很多

## 本周总结

在学习资料方面有一定的欠缺，主要表现在Windows Mobile API上，希望获得这方面的资料帮助

## 下周计划

1. 初步完成第一代详细需求分析（唐大伟）
2. 开始对软件框架的搭建，并在组内做出初步的明确的任务分工（唐大伟）
3. 希望能找到Windows Mobile 6.0的API，并对其有一定的了解（唐大伟，杨威）
4. 开始设计程序的内核算法，并完成一部分“对算法正确性的证明”（唐大伟，卢俊）
5. 所有组员在开发中需要用到的必要的软件都必须装好，待用（所有组员）
6. 基本掌握Visual Studio中的编程环境及C#这个语言的基本语法（所有组员）